CATCH 플랫폼 전략 보고서 2026 무료 서비스로 MAU 확보 → B2B 채용정보 수익 창출 일용직 근로자의 권리 실현과 지속 가능한 비즈니스의 결합

작성일: 2026년 4월

작성자: 백종훈

# 01  Executive Summary

CATCH는 쿠팡·CJ대한통운·마켓컬리 등 물류 일용직 근로자를 위한 100% 무료 퇴직금·실업급여 계산기 플랫폼입니다. 사용자에게는 일체의 비용을 청구하지 않으며, 채용정보 섹션을 통해 매일 재방문하는 활성 사용자 기반(MAU)을 확보한 뒤, B2B 채용팀 파트너십으로 수익을 창출하는 양면 플랫폼 모델입니다.

핵심 전략 요약 ① 퇴직금 계산기로 초기 유입 → ② 일용직 채용정보로 매일 재방문 → ③ MAU 1,000명+ 달성 → ④ B2B 채용팀에 공고 게시비·프리미엄 노출 판매

| 구분 | 현재 상태 | 6개월 목표 |
| --- | --- | --- |
| 서비스 형태 | React 앱 (Vercel 배포) | Next.js 웹사이트 전환 |
| 핵심 기능 | 퇴직금·실업급여 계산기 | + 채용정보 피드 + 실업급여 가이드 |
| 사용자 요금 | 무료 | 영구 무료 (전 기능) |
| 수익 모델 | 없음 | B2B 공고 게시비 + 프리미엄 노출 |
| MAU | 측정 시작 전 | 1,000명 → 5,000명 |
| 인증 | Kakao/Google OAuth | 유지 |
| 기술 스택 | React + Vite + Supabase | Next.js + Supabase |

# 02  시장 분석 & 기회

## 2-1  타깃 시장 규모

| 구분 | 규모 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| TAM — 전체 일용직 | 약 300만 명 | 물류·건설·서비스 일용직 전체 |
| SAM — 초기 타깃 | 약 50만 명 | 쿠팡·CJ·컬리 물류센터 경험자 |
| SOM — 1년 내 도달 | 약 5만 명 | 서비스 인지·사용 가능 인원 |
| 퇴직금 미청구율 | 약 70% | 정보 부재로 권리 포기 |
| 1인 평균 퇴직금 | 150~400만원 | PDF 1장으로 즉시 확인 가능 |
| 직접 경쟁자 | 없음 | 블루오션 시장 선점 기회 |

## 2-2  사용자 Pain Point

일용직 근로자의 현실 ① 퇴직금 계산 공식 자체를 모른다 → ② 알아도 고용보험 PDF에서 데이터 추출 방법을 모른다 → ③ 청구 절차가 복잡해서 포기한다 → ④ 매일 일자리를 구해야 하는데 정보가 파편화되어 있다

## 2-3  CATCH의 해결 방식

CATCH는 두 가지 핵심 문제를 동시에 해결합니다. 첫째, 퇴직금 자동 계산으로 근로자가 받을 수 있는 금액을 즉시 알려주고, 둘째, 일용직 채용정보 피드로 매일 일자리를 찾는 시간을 줄여줍니다. 퇴직금 계산기는 '초기 유입 엔진'이고, 채용정보 피드는 '재방문 엔진'입니다.

# 03  B2B 수익 모델

CATCH의 수익은 전적으로 B2B(기업 채용팀)에서 발생합니다. 사용자(일용직 근로자)에게는 어떤 비용도 청구하지 않습니다. 이는 사용자 신뢰를 유지하면서 MAU를 극대화하기 위한 전략적 결정입니다.

## BM 1 — 공고 게시비 (건당/월정액)

핵심 개념 채용팀이 CATCH 플랫폼에 일용직 채용 공고를 등록할 때 비용을 지불합니다. 건당 과금 또는 월정액 구독 형태로 운영됩니다.

| 상품 | 가격(안) | 내용 | 적합 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단건 공고 | 5만원/건 | 1개 공고 7일 노출 | 비정기 채용 기업 |
| 월정액 베이직 | 20만원/월 | 월 10건 공고 + 기본 노출 | 중소 물류사 |
| 월정액 프리미엄 | 50만원/월 | 무제한 공고 + 상단 노출 + 통계 | 대형 물류사 |

채용팀 제안 포인트: "CATCH MAU [숫자]명의 물류 일용직 근로자에게 무료로 채용 공고를 노출합니다. 기존 알바몬·잡코리아 대비 타깃이 정확하고, 이미 물류 경험이 있는 즉시 투입 가능한 인력입니다."

## BM 2 — 프리미엄 노출 (상단 배치·강조)

핵심 개념 일반 공고보다 눈에 띄게 상단에 배치하거나, 강조 뱃지·색상 하이라이트를 적용하여 지원율을 높여주는 유료 옵션입니다.

| 옵션 | 가격(안) | 효과 |
| --- | --- | --- |
| 상단 고정 (TOP) | 10만원/7일 | 채용정보 피드 최상단 고정 |
| 강조 뱃지 | 3만원/건 | '급구' '높은시급' 등 뱃지 부착 |
| 컬러 하이라이트 | 5만원/건 | 카드 배경색 강조 + 아이콘 |
| 콤보 패키지 | 15만원/7일 | 상단 고정 + 강조 뱃지 + 하이라이트 |

이 모델은 기존 잡포털(알바몬, 사람인)이 검증한 수익 구조입니다. 차이점은 CATCH의 사용자가 '물류 일용직 경험자'로 정확히 타깃팅되어 있다는 것입니다.

## BM 3 — 긴급 채용 프리미엄

핵심 개념 당일 또는 익일 인력 충원이 필요한 채용팀을 위한 프리미엄 서비스입니다. 긴급 태그 + 앱 푸시 알림을 통해 즉시 지원자를 모집합니다.

| 상품 | 가격(안) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 긴급 공고 | 15만원/건 | '긴급' 태그 + 상단 배치 + 해당 지역 사용자 앱 푸시 |
| 대량 긴급 | 30만원/건 | 위 + 인근 3개 지역까지 확장 푸시 + 전화 연결 |

물류센터 특성상 당일 인력 부족은 빈번히 발생합니다. 기존에는 카카오톡 단체 문자, 지인 연락 등 비효율적 방법에 의존했습니다. CATCH는 이 Pain Point를 앱 푸시 알림으로 해결합니다. 푸시 수신 → 공고 확인 → 즉시 지원의 3단계를 1분 이내에 완료할 수 있습니다.

## 수익 시뮬레이션

MAU 규모별 예상 수익을 보수적으로 시뮬레이션한 결과입니다.

| MAU | 파트너 기업 수 | 월 매출(보수적) | 월 매출(낙관적) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,000명 | 2~3곳 | 40~60만원 | 100만원 | 파일럿 단계 |
| 3,000명 | 5~8곳 | 150~250만원 | 400만원 | 본격 영업 단계 |
| 5,000명 | 10~15곳 | 300~500만원 | 800만원 | 안정 수익 단계 |
| 10,000명 | 20~30곳 | 600~1,000만원 | 1,500만원 | 스케일업 단계 |
| 20,000명 | 40곳+ | 1,200만원+ | 3,000만원+ | 시장 지배 단계 |

핵심 포인트 MAU 5,000명 달성 시 월 300~500만원의 안정적 수익이 가능합니다. 이 수치는 파트너 기업당 평균 월 30~50만원(베이직 월정액 수준)으로 보수적으로 산정한 것입니다.

# 04  채용정보 섹션 — 재방문의 핵심 엔진

퇴직금 계산기는 '한 번 쓰고 끝'인 도구입니다. CATCH가 지속 가능한 플랫폼이 되려면 사용자가 매일 돌아올 이유가 있어야 합니다. 채용정보 섹션이 바로 그 역할을 합니다.

## 4-1  사용자 재방문 루프

매일 반복되는 선순환 매일 아침 앱 푸시 → 채용정보 확인 → 지원 → 근무 → 퇴직금 발생 → CATCH로 계산 → 다시 채용정보 확인 (반복)

## 4-2  채용정보 수집 방법 (단계별)

| 단계 | 시기 | 방법 | 장점 | 한계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 즉시 | 채용팀 직접 연락 (수동 수집) | 무비용, 높은 퀄리티, HR 네트워크 활용 | 시간 소모, 확장성 제한 |
| Phase 2 | 1~2개월 후 | 관리자 페이지 구축 (채용팀 직접 입력) | 자동화 시작, 채용팀 자율 등록 | 개발 필요, 채용팀 온보딩 |
| Phase 3 | 3개월 후 | 고용24 공공 API 연동 (자동 수집) | 완전 자동화, 대량 데이터 | 키워드 필터링 정확도 |

## 4-3  채용팀 파트너십 전략

초기에는 채용팀에게 무료로 정보를 제공받는 구조입니다. 채용팀 입장에서 CATCH에 정보를 주는 것은 비용이 아니라 무료 채용 채널을 하나 더 얻는 것이기 때문입니다.

채용팀 제안 메시지 (Phase 1) "안녕하세요, 일용직 근로자 대상 무료 서비스 CATCH를 운영 중입니다. 현재 MAU [숫자]명이 사용 중이며, 대부분 쿠팡·CJ·컬리 물류센터 근무 경험자입니다. 채용 정보를 무료로 제공해주시면, 관련 지역 사용자에게 매일 발송해드립니다. 별도 비용 없이 인력 채용에 도움이 될 것입니다."

MAU가 1,000명을 넘으면 유료 전환 논의를 시작합니다. 무료로 사용하던 채용팀은 이미 효과를 경험했기 때문에, 유료 전환 시 저항이 낮습니다.

## 4-4  채용정보 섹션 UI 구성

| 요소 | 설명 |
| --- | --- |
| 카드형 공고 리스트 | 회사명 · 센터명 · 모집인원 · 시급 · 지역이 한눈에 보이는 카드 UI |
| 지역 필터 | 사용자 위치 기반 '내 근처' 공고 우선 표시 |
| 긴급 뱃지 | '급구' '오늘마감' 등 시각적 긴급 표시 (추후 B2B 유료화 대상) |
| 지원하기 버튼 | 공고 상세 → 전화연결 또는 링크 이동 |
| 저장/관심 기능 | 관심 공고 저장 → 재방문 유도 |
| 알림 설정 | 관심 지역·회사 설정 → 새 공고 시 푸시 알림 |

# 05  랜딩페이지 전략

CATCH는 두 종류의 독립적인 랜딩페이지가 필요합니다. 대상과 목적이 완전히 다르기 때문입니다.

## 5-1  B2C 랜딩페이지 (일용직 근로자용)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| URL | catch.co.kr (메인 도메인) |
| 목적 | 검색 유입 사용자의 이탈 방지 + 앱 진입 유도 |
| 핵심 메시지 | "당신이 모르고 지나친 퇴직금, 지금 바로 확인하세요" |
| 제작 시기 | Phase 2 (앱 기능 완성 + 채용정보 구축 후) |

구성 요소: 히어로 섹션(숫자 강조 '평균 250만원 퇴직금') → 3단계 사용법 → 실제 계산 예시 스크린샷 → 신뢰 요소(보안 인증, 사용자 후기) → CTA('지금 무료로 계산하기')

## 5-2  B2B 랜딩페이지 (채용팀 파트너용)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| URL | catch.co.kr/partners 또는 별도 서브도메인 |
| 목적 | 채용팀 담당자에게 CATCH의 가치를 설명 + 파트너 계약 유도 |
| 핵심 메시지 | "MAU X명의 물류 일용직 근로자에게 오늘 공고를 노출하세요" |
| 제작 시기 | Phase 3 (MAU 1,000명+ 달성 후) |

구성 요소: MAU/DAU 실시간 수치 → 사용자 프로필(연령·지역·경험 분포) → 채용 성공 사례 → 가격표(BM 1~3 패키지) → 문의/상담 양식

순서가 중요합니다 B2C 랜딩페이지 먼저, B2B 랜딩페이지는 나중입니다. B2B 페이지에 '우리 MAU는 X명입니다'라고 써야 하는데, MAU가 아직 없으면 설득력이 없습니다. MAU 1,000명 이상 달성 후 B2B 랜딩을 만드세요.

# 06  개발 로드맵

## Phase 0 — 앱 UI 완성 + 버그 수정 (1~2주)

목표 현재 앱의 모든 버그를 수정하고, 기본 기능 UI를 완성합니다.

| 작업 | 상세 내용 | 소요 시간 |
| --- | --- | --- |
| 퇴직금 계산기 버그 수정 | CORS 오류, Render 콜드스타트, 계산 로직 검증 | 2~3일 |
| 주휴수당·연차 UI | 추가 계산 기능의 입력 폼 + 결과 화면 | 3~4일 |
| 프로필/마이페이지 | 사용자 정보 표시, 계산 이력 조회 | 2일 |
| 디자인 정리 | Toss/Apple 스타일 통일, 반응형 확인 | 2~3일 |
| 28일 역산 블록 알고리즘 보호 | 핵심 로직 절대 수정 불가 설정 | 확인만 |

## Phase 1 — 채용정보 섹션 구축 (2~3주)

목표 채용정보 DB 설계 + 관리자 입력 페이지 + 사용자 피드 UI + 지역 필터. 채용팀 1~2곳 수동 수집 병행.

| 작업 | 상세 내용 | 소요 시간 |
| --- | --- | --- |
| DB 설계 (Supabase) | job_postings 테이블 — 회사, 센터, 인원, 시급, 지역, 만료일 등 | 1일 |
| 관리자 입력 페이지 | 종훈님이 직접 공고를 입력하는 간단한 관리 화면 | 2~3일 |
| 채용정보 피드 UI | 카드형 리스트 + 지역 필터 + 상세 보기 | 3~4일 |
| 지원하기 기능 | 전화연결 또는 외부 링크 이동 | 1일 |
| 앱 네비게이션 개편 | 홈 → 채용정보(메인 탭) + 계산기(서브 탭) 구조 변경 | 2일 |
| 채용팀 수동 수집 시작 | 쿠팡·CJ 채용팀에 직접 연락하여 정보 수집 | 병행 |

## Phase 2 — B2C 랜딩페이지 + SEO (2~3주)

목표 Next.js 기반 B2C 랜딩페이지 구축 + SEO 최적화 + 카카오 공유 + 추천인 시스템. MAU 300 → 1,000 목표.

| 작업 | 상세 내용 | 소요 시간 |
| --- | --- | --- |
| Next.js 프로젝트 셋업 | 랜딩페이지용 별도 프로젝트 또는 기존 앱 마이그레이션 | 2일 |
| 히어로 섹션 | 강렬한 숫자 + CTA + 모바일 최적화 | 2~3일 |
| SEO 최적화 | "쿠팡 퇴직금" "일용직 퇴직금" 키워드 타깃 | 2~3일 |
| 카카오톡 공유 | 계산 결과 화면에서 카카오 공유 버튼 추가 | 1일 |
| 추천인 시스템 | 추천 링크 공유 → 앱 가입 → 추천인 뱃지/포인트 | 3일 |
| 블로그 콘텐츠 | "쿠팡 퇴직금 받는 방법" 등 SEO 블로그 포스팅 시작 | 병행 |

## Phase 3 — B2B 랜딩 + 유료화 (3~4주)

목표 B2B 파트너 페이지 + 공고 게시비 결제 + 프리미엄 노출 상품 + 대시보드. 조건: MAU 1,000명 이상.

| 작업 | 상세 내용 | 소요 시간 |
| --- | --- | --- |
| B2B 랜딩페이지 | MAU 수치 + 사용자 프로필 + 가격표 + 문의 양식 | 3~4일 |
| 결제 인프라 | Toss Payments 또는 Stripe 연동 | 3~4일 |
| 채용팀 전용 대시보드 | 공고 등록 · 지원자 현황 · 통계 조회 | 5~7일 |
| 프리미엄 노출 기능 | 상단 고정 · 강조 뱃지 · 컬러 하이라이트 구현 | 3~4일 |
| 채용팀 영업 | 쿠팡·CJ·컬리 채용팀 정식 유료 제안 | 병행 |

## Phase 4 — 웹사이트 전환 + 스케일업

목표 React 앱 → Next.js 웹사이트 전환 · 고용24 API 연동 · MAU 5,000+ 확장. PWA 지원으로 앱 설치 없이 사용 가능.

| 작업 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| Next.js 마이그레이션 | 기존 React 앱 → Next.js SSR/SSG 전환 (SEO 극대화) |
| 고용24 API 연동 | 공공데이터포털 일용직 채용 공고 자동 수집 |
| PWA 지원 | 홈 화면 추가 → 앱 설치 없이 네이티브 경험 |
| 푸시 알림 인프라 | Firebase Cloud Messaging으로 채용 정보 실시간 알림 |
| 지역 확장 | 물류 외 건설·서비스 일용직까지 확장 |

# 07  기술 스택 & 인프라

| 영역 | 현재 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS | Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS |
| 백엔드 | FastAPI + Python 3.12 (Render 싱가포르) | Next.js API Routes 또는 FastAPI 유지 |
| 데이터베이스 | Supabase PostgreSQL + RLS | Supabase PostgreSQL + RLS (유지) |
| 인증 | Supabase Auth (Kakao/Google OAuth) | 유지 |
| 배포 | Vercel (FE) + Render (BE) | Vercel 통합 또는 Vercel + Render 유지 |
| 모니터링 | 없음 | Vercel Analytics + Sentry |
| 알림 | Discord Webhook | Firebase Cloud Messaging + Discord |
| 결제 | 없음 | Toss Payments 또는 Stripe |
| 개발 도구 | Claude Code + Antigravity IDE | Claude Code |

# 08  KPI & 성과 지표

| 지표 | Phase 0 완료 | Phase 1 완료 | Phase 2 완료 | Phase 3 완료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAU | 측정 시작 | 100명 | 1,000명 | 3,000~5,000명 |
| DAU | - | 20명 | 200명 | 600~1,000명 |
| 채용정보 공고 수 | - | 5~10건/일 | 20건/일 | 50건+/일 |
| 파트너 기업 수 | - | 1~2곳(무료) | 5곳(무료) | 10곳+(유료 전환) |
| 월 매출 | 0원 | 0원 | 0원 | 100~300만원 |
| 앱 이탈률 | 측정 시작 | 50% 이하 | 40% 이하 | 30% 이하 |
| 재방문율 (7일) | - | 20% | 40% | 50%+ |

# 09  리스크 & 대응 전략

| 리스크 | 발생 확률 | 영향도 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| 채용팀이 정보를 안 줌 | 중 | 상 | 고용24 API 대안 + 무료 노출 가치 강조 |
| MAU 성장 정체 | 중 | 상 | SEO + 카카오 바이럴 + 추천인 인센티브 강화 |
| 유료 전환 시 채용팀 이탈 | 중 | 중 | 무료→유료 단계적 전환, 무료 베이직 플랜 유지 |
| 대형 잡포털(알바몬) 진입 | 하 | 상 | 물류 일용직 특화 + 퇴직금 계산기 차별화 |
| 개발 리소스 부족 (1인 개발) | 상 | 중 | Claude Code 활용 극대화 + MVP 우선 접근 |
| Render 서버 안정성 | 중 | 중 | Vercel 서버리스 전환 또는 크론 워밍업 |

CATCH — 일용직 근로자의 당연한 권리를 실현합니다 무료 서비스로 신뢰를 쌓고, B2B로 수익을 만드는 양면 플랫폼 Phase 0부터 시작합니다.